**I Z V J E Š Ć E O R A DU N A Č E L N I K A**

**OPĆINE BEREK**

**za razdoblje Srpanj-Rujan 2016. godine**

1. **UVOD**

 Sukladno novim zakonskim obvezama, utvrđenih i Statutom Općine Berek, načelnik je obvezan dva puta godišnje podnijeti općinskom Vijeću izvješće o svom radu (u daljnjem tekstu: Izvješće). Ovo je prvo Izvješće koje ponosim Općinskom vijeću u tekućoj godini.

U prethodnom razdoblju izvješćujem Vas nastavno po oblastima djelovanja općinske uprave.

**T-Com:** Uplatili su nam kako je bilo dogovoreno 284.000,00 za protekle 3 godine i 94.000,00 za svaku slj.godinu, tako da je i to riješeno.

**Dom Šinljanik:** Ugovor s Ministarstvo regionalnog razvoja je potpisan kao što znadete. Natječaj je proveden izvođač je odabran. Idući tjedan se kreće raditi. Ovaj tjedan smo završili rušenje staroga doma.

**Nerazvrstane ceste:** Dovršeno je asfaltiranje nerazvstane ceste u Krivaji kod groblja kako je i predviđeno. Dodatno smo još napravili parkiralište pokraj groblja. Nije veliko ali dovoljno je da se može okrenuti.

**Poljski putevi**: Popravljani su poljski putevi i nerazvrstane ceste skoro na području čitave općine. Od Novo Selo, Ruškovca, Bereka, Gornja Garešnice. Cesta je jako puno a sredstava jako malo. Ostalo ih je još dosta za dovršiti i napraviti. Kod Partizanske ceste bujica je odnesla most tako da je postao neprohodan. Dobili smo kamen za tu cestu da ju malo popravimo.

**Vodovod Potok-Ruškovac**: BB vode raspisan i proveden je natječaj. Za izvođača su odabrane Komunalije Čazma. Sada se čeka rebalans u Hrvatskim vodama da se odobre sredstva do kraja. Nadamo se da će radovi početi ove godine.

**Klizište Krivaja**: Jučer je završen natječaj u Žuc-u. Odmah po izboru izvođača kreće se raditi. Klizište je dosta kritično. U posjetu je bio i Ministar Zaštite okoliša pa je obišao i klizište. Cesta pokraj doma je naša koja je u jako lošem stanju, voda je oderala 70 cm dubine kanale po cesti. Ne bi ju htjeli sanirani prije nego završi sanacija klizišta jer je predviđena betonska graba s lijeve stane, a opet ljudi neće moći u polje.

Dom Begovača: Ispred doma je napravljena nadstešnica. Općina je napravila materijal, djelatnici iz javnih radova su ju napravili.

To su najbitnije projekti u proteklom razdoblju

**Općinski ačelnik**

 Mato Tonković

**KLASA**: 021-06/16-01

**URBROJ**:2123/02-02-16-1

Berek, 16.09.2016.