Na temelju članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 47. Statuta općine Berek (Službeni glasnik br. 01/2013), podnosim

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2015.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos 130.000,00  kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2015.godine u iznosu od  121.130,00 kuna.

II.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

| Redni broj | opis |  | Planirano | Ostvareno | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CESTA KRIVAJA CENTAR – KRIVAJA GROBLJE | 1.1. Izgradnja ceste Krivaja centar – Krivaja groblje | 130.000,00 | 121.130,00 | Kapitalne pomoći Proračun općine Berek |

III.

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture korišteni su slijedeći izvori financiranja:

- kapitalne pomoći………………………..………………………….   90.000,00 kn

- sredstva Proračuna Općine Berek……………………..……………  31.130,00 kn

IV.

ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE

Kapitalni projekt 1: Izgradnja ceste u Krivaji ( Krivaja centar – groblje Krivaja) procijenjena je na 421.125,00 kn. Prvu fazu ove investicije financiralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu od 90.000,00 kn i Općina Berek u iznosu od 31.130,00 kn. Radovi će se nastaviti u 2016. godini i također, računamo na sufinanciranje Ministarstva.

V.

Ovo Izvješće o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Berek sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Berek za 2015. godinu.

KLASA: 400-05/16 -02/01

URBROJ: 2123/02-02-16-06

Berek, 01. ožujka 2016.

Načelnik:

Mato Tonković, v.r.