Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 47. Statuta općine Berek (Službeni glasnik br. 01/2013), podnosim

Izvješće o utrošenim sredstvima za Program održavanja komunalne infrastrukture

u Općini Berek za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Berek u 2015.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos od  577.800,00  kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2015.godine u iznosu od  450.280,84 kuna.

II.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti razvrstano po vrsti, planu i ostvarenju:

PLAN  ODRŽ.      OSTVARENJE

1. odvodnja atmosferskih voda ………………….                   5.000,00  kn                      3.154,05

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina  ……………………………………         62.000,00 kn                    37.566,79

3. održavanje javnih površina, …. ……………………….   111.000,00 kn                    98.614,70

4. održavanje nerazvrstanih cesta ………………………..   131.300,00 kn                    91.979,95

5. održavanje nogostupa i parkirališta…………………….   20.000,00  kn                      4.492,86

6. održavanje groblja …………………………………….     49.500,00 kn                    35.098,00

7. javna rasvjeta ………………………………………….   199.000,00 kn                  182.528,54

ukupno :…… ………………………………………… …. 577.800,00 kn                 453.434,89

Sredstva iz programa održavanja komunalne infrastrukture pojedinačno prema vrsti troška, planu i ostvarenju:

1. Odvodnja atmosferskih voda

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:                             PLAN ODRŽ.            OSTVARENJE

ukupno: …………………………………………………..    5.000,00 kn.                  3.154,05

1. čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje ……… kn

2. vodni doprinos ………………….. ………………………5.000,00 kn                     3.154,05

3. popravak (obnova) slivnika, taložnica, rubnjaka

i kolektora oborinske odvodnje ….. kn

IZVOR FINANCIRANJA: prihod od vodnog gospodarstva – 3.154,05 kn

2. Održavanje čistoće javnih površina -  mt 31, 55

.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina……………………………………………PLAN ODRŽ.           OSTAVRENJE

Ukupno:                  ………………………………………   62.000,00                         37.567,00

1. odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina …               50.000,00                         26.186,00

2. zbrinjavanje otpada na odlagalištu Velika Mlinska            12.000,00                         11.381,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Velika Mlinska, Općina Velika Trnovitica (dnevno, tjedno i mjesečno).

Obavljanja poslova odvoza komunalnog, neopasnog otpada povjereno je Komunalac-u iz Garešnice, a odvoz i deponiranje staklene , pet ambalaže i papira obavlja Unija-nova iz Zagreb i Sirovina iz Bjelovar, temeljem potpisanih Ugovora.

Za razdoblje 1.01.-31.12.2015. godine utrošeno je za:

- iznos i odvoženje smeća – staklena ambalaža ………. 4.875,00 kn

- odvoz smeća – oštri zid………………………………. 8.539,45 kn

- odvoz smeća berek, o.zid., gor.garešnica…………….  5.625,00 kn

- deratizacija……………………………………………  3.740,00 kn

- ekološka renta V.Mlinska…………………………….11.380,59 kn

- opskrba s vodom……………………………………..   3.406,75 kn

-------------------------------------------------------------------------------

Ukupno- 3234 mt 31 i 55                                                37.566,79 kn

IZVOR FINANCIRANJA: komunalna naknada – 37.566,79 kn

3. Održavanje javnih površina – mt 70

Podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta, raskrižja s raspelom, autobusnih stajališta, otvorenih kanala, prilaza i prostora oko mjesnih domova, prostor Garić grada, spomen obilježja u Podgariću, Krivaji, Gornjoj Garešnici i sl., a vrši se prema ukazanoj potrebi (dnevno, tjedno i mjesečno), na području cijele Općine.

PLAN  ODRŽ.              OSTVARENJE

Održavanje javnih površina obuhvaća (3232)- mt 70…111.000,00                         98.614,70

1. održavanje javnih površina oko domova …………… …   5.000,00 kn

Nasipavanje oko domova………………………………………………

Gornja Garešnica

- nasipavanje i ravnanje, iskop i odvoz zemlje…………………………                      4.112,50

Malčiranje oko domova………………………..………………………

Čišćenje i ravnanje…………………………………… ………………

rad bagera cat 323, kombinirke cat434 ……………………………….

odvoz šute i otpadnog materijala MAN 35-372………………………

Iskop mostova i polaganje cijevi (bager cat 323)……………………..

Iskop prilaza – parkirališta (navoz kamena i valjanje 80-120, kamen 0-30

Betoniranje, ugradnja arm.mreže ………………………………………..

2. Održavanje javnih površina – zvonika……………………5.000,00 kn

Zvonici –ugradnja postolja cijevi………….. ……………..

cijevi, lim i željezo ……………………………………..

Popravak raspela Sv.Magdalena u Šimlani (ograda)…..                                                 1.437,50

Nasipavanje oko raspela……………………………..

Ugradnja cijevi za postolje raspela…………………..

3. održavanje parkova – Park Berek (servis parka)..……… 20.000,00 kn                         19.026,29

Park u Bereku

- strojno prozračivanje travnjaka u proljeće, košnja i prihrana

- plijevljenje, okopavanje i zaštita

- sadnja ruža

- montaža i demontaža raspršivača za zalijevanje parka

- čišćenje i održavanje pumpe – fontana

- jesensko orezivanje , pljevljenje, okopavanje travnjaka

- sadnja zimskog sezonskog cvijeća

4.    Usluge tek.i invest.održ. kosilica, mot.pile……………16.000,00 kn                        15.128,41

Općina ima …..kosilica, motornu pilu

5.    Usluge tek.i invest.održ. fiat fiorino…………………     4.000,00 kn                          3.293,62

Ukupno za materijal za održavanje javnih površina

(3224) – mt 70……………………………….…………….10.000,00 kn                         8.666,57

6. uređenje odvodnje - cijevi, betonsko željezo, cement

– za javnu površinu kod doma G.Garešnica )- 3.826,80

7. sredstava za čišćenje fontane……………….      712,99

10. nabava zemlje i cvijeća za presađivanje        - 2.153,03

10. sredstvo za korov ………………………       -  132,00

11. mater.za održavanje kosilica, motorke i sl.:

(flax,ulje,čahure,filteri,lanci,križ kardana,glava,

osigurač,svjećice i sl.)                                          -1.841,75

PLAN  ODRŽ.                OSTVARENJE

12. nabava goriva za kosilice

i komunalno vozilo (3223)……….. ………………… 30.000,00

utrošeno ukupno:  …………………………………..                                                   28.167,14

- kosilice      -  13.974,98 kn

- fiat fiorino – 14.192,16 kn

13. izdaci za registraciju komunalnog vozila (3239)..2.000,00                                     1.500,96

14. premije osiguranja – fiat fiorino (3292)…………3.000,00                                     2.118,86

15. nabava strojeva, uređaja i opreme za održavanje javnih površina (4227)

(nabava kosilica, motorna pila i sl.)    …………………………………………….………….16.000,00                                   15.162,85

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi, sadnja cvijeća i drugih biljaka, te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje fontane (čišćenje od kamenca i mahovine), održavanje inventara – sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena nogometnog igrališta u Bereku i sl.;

5. održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;

6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju i naseljima) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak 125 radnih sati;

IZVOR FINANCIRANJA: šumski doprinos – 98.615,00 kn

4. Održavanje nerazvrstanih cesta – mz 37

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje  svih cesta iz Registra nerazvrstanih cesta Općine Berek, nogostupa u naselju Berek i parkirališta u vlasništvu Općine Berek ( kod mrtvačnice, igrališta i mjesnih domova).

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Berek upravlja s 72.303 m  nerazvrstanih cesta, od čega su:

asfalt-betonskim kolnikom 7.550 m

kamen                               15.176 m

zemljani                            49.577 m

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje (nasipavanje, kopanje, zemljani radovi,

odvoz zemlje, tarupiranje….….. ……………………..

2. redovno održavanje - krpanje asfalta …………………

3. betonski i AB radovi (propusti i mostovi)…………….

4. održavanje šumskih prometnica šumoposjednika ……

5. zimska služba – čišćenje snijega ……………………

Materijal za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta (3224)

PLAN ODRŽ.               OSTVARENJE

Ukupno:………….……………………………………………5.000,00                      1.345,95

Cijevi, sredstvo za prskanje trave uz bankine………………….5.000,00

Utrošeno:

- cijevi betonske - put Gemajda prema Vučjaku………………                                      1.354,95

Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta (3232)  PLAN ODRŽ.        OSTVARENJE

Ukupno (bez zimske službe):……………………………………96.300,00                   64.462,50

Podgarić

Put prema groblju

- kopanje odvodnog kanala (rad rovokopača) …………..                                                 2.587,50

Krivaja

Put pored doma prema žandarima

- iskop grabe ispod doma i ravnanje puta ( rad bagera cat 434)                                           550,00

- ravnanje i proširenje puta i nasipavanje  kamenom 0-60 48 m3                                   11.787,50

Oštri Zid

Put Gemajda - Vučjak

- iskop mosta, ravnanje puta, iskop grabe, odvoz zemlje kamionom,

Nasipavanje 11 m3 kamena (80-120), 3m3 (0-60) i 2m3 šodera                               6.450,00

Put Gemajda – Baktalica

- ravnanje puta, saniranje i popravak mosta i ugradnja

15 m3 kamena (0-60) ………………………………………………                            6.200,00

Potok

Put prema groblju

- ravnanje, skidanje bankina ( cat 434 i cat d-5)……………….                                     3.150,00

Kostanjevac

Put Gradina - Mlinska

- nasipavanje kamenom 32m3 0-30 i 64 m3 0-60……………………..                        19.200,00

Berek

Put Velike livade - Kalčevica

- iskop i utovar materijala, ravnanje i planiranje

- utovar i odvoz otpadnog materijala

Rad stroja cat 434 i man……………………….                                                              1.175,00

Šimljanica

Put – odvojak preko puta Marinića

- ravnanje puta, skidanje bankine,

postavljanje cijevi i zatrpavanje propusta……………….                                               2.012,50

Ruškovac

Put prema lovačkoj kući od Starčevića

- tarupiranje  cat 323    ………………………………….                                                 5.625,00

Šimljana

Put uz groblje prema Samarici

- ravnanje puta, vađenje blata i propuštanje vode

- trganje asfalta, dovoz i nasipavanje kamena ……………….                                         5.725,00

PLAN                            OSTVARENJE

Zimska služba……………………………………………..30.000,00                           26.162,50

Ukupno održavanje nerazvrstanih cesta mt 37                                                          91.970,95

( materijal, usluga i zimska služba)

IZVOR FINANCIRANJA:

- Komunalna naknada – 16.547,00 kn

- Šumski doprinos      -    75.433,00 kn

4/1. Održavanje parkirališta i nogostupa mt 71 – (3232)

Ukupno planirano:……………………………………………..20.000,00                   4.492,86

- obilježavanje parkirališta na javnoj površini

ispred doma u Bereku…….  ………………………………….20.000,00                    4.492,86

IZVOR FINANCIRANJA: komunalna naknada - 4.492,86 kn

5. Održavanje groblja – mt 41

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u naseljima općine Berek: Berek, Potok, Ruškovac, Šimljanica, Begovača, Kostanjevac, Krivaja, Šimljana, Oštri Zid, Podgarić, Gornja Garešnica i Šimljanik –

PLAN ODRŽ.                  OSTVARENJE

Ukupno planirano………………….………………     49.500,00                              35.098,00

1. prskanje staza sredstvom za uništavanje korova ……

2. razni materijal za održavanje groblja

(boja, žica, cement, vapno, pijesak…)……………….

3. šišanje tuja - živice i zaštita    ……………………..

6. ručno-strojno čišćenje snijega na stazama i ulazima…

7. ostali radovi na uređenju groblja ……………………

8. Uređenje ograde i ulaza na groblje……………………

9. komunalne usluge (odvoz smeća i voda)……………

10. energija………………………………………………

11. nabava namještaja mrtvačnica………………………

12. oprema za održavanje i zaštitu mrtvačnica i groblje

(peć,klima,ventilator ..) ………………………………

Utrošeno kako slijedi:

Groblje O.Zid

Materijal – konto 3224

- popravak raspela na groblju materijal

( ploča, čavli, elektroda…)………………………..                                                    1.268,81

- dekor materijal za mrtv.kolica……………………                                                       475,00

Groblje Berek

- Uređenje tuja - konto 3232…………………….                                                          9.600,00

- Opskrba vodom – konto 3234………………..                                                            1.173,57

- Odvoz smeća – konto 3234………………….                                                           12.775,00

- oprema mrtvačnice na groblju

(kuhinja, stolovi i  klupe)……………………                                                            3.480,00

Groblje Gornja Garešnica

- Uređenje tuja   ………………………………..                                                          3.937,50

Groblje Šimljanica i Kostanjevac

- popravak zvona……………………………….                                                          1.762,50

Groblje Ruškovac

- zračnica  za mrtvačka kolica………………….                                                             626,45

IZVORI FINANCIRANJA:

- Grobna naknada       - 30.026,00 kn

- Radovi na groblju     -      672,00 kn

- Grobna mjesta           -  4.400,00 kn

6. Javna rasvjeta –mt 38

Javna rasvjeta ukupno planirano ……………………..199.000,00                     182.528,54

obuhvaća:

1. utrošena električna energija javne rasvjete …………      70.000,00 kn                  59.371,04

2. održavanje javne rasvjete - redovito…………………… 14.000,00 kn                  13.507,50

3. održavanje javne rasvjete – prema posl.zni……………  70.000,00 kn                  69.650,00

4. materijal i dijelovi (sijalice i sl.)……………………….     5.000,00 kn                   0,00

5. energetski pregled javne rasvjete……………………..     40.000,00 kn                 40.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 300.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Bereka, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 15. prosinca, a demontira 15. siječnja.

IZVORI FINANCIRANJA:

- Komunalna naknada                                    55.293,00 kn

- Šumski doprinos                                           15.952,00 kn

- Sredstva Fonda zaštite i okoliša                  60.000,00 kn

-     Komunalni doprinos                                    51.284,00 kn

III.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2015. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

IZVOR FINANCIRANJA

PLAN                               UTROŠENO

1. komunalna naknada ……………………………..140.000,00 kn                       113.900,00

2. grobna naknada …………………………………   30.000,00 kn                         30.000,00

3. naknada za korištenje grobnog mjesta i za

izvođenje radova na groblju  …………………         6.600,00 kn                           5.098,00

6. šumski doprinos ……………………………….   190.000,00 kn                       190.000,00

7. poljoprivredno zemljište………………………..    37.120,00 kn                                0,00

8. prihod od Hrvatskih voda……………………….     4.080,00 kn                           3.154,00

9, Komunalni doprinos…………………………….. 110.000,00 kn                         51.284,00

9. Ministarstvo zaštite okoliša (certif.javne rasvjete)       0,00 kn                                 0,00

9. Ministarstvo zaštite okoliša (prema gosp.zoni)       60.000,00 kn                         60.000,00

Ukupno:                                                                     577.800,00 kn                      453.434,89

IV.

Ovo Izvješće o utrošenim sredstvima iz Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Berek sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Berek za 2015. godinu.

Načelnik:

Mato Tonković, v.r.

KLASA: 400-05/16-02/01

URBROJ: 2123/02-02-16- 02

Berek, 01. ožujka 2016.