REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA BEREK

OPĆINSKI NAČELNIK

- KLASA: 400-05/19-01/02

URBROJ: 2123/02-02-19-5

Berek, 27. ožujka 2019.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”68/18/) i članka 46. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik“ Općine Berek broj 01/18) načelnik Općine Berek  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

- UVOD

Općinsko vijeće Općine Berek Program održavanja komunalne infrastrukture usvojilo je 30.11.2017. godine.

Nakon toga slijede izmjene Programa kako slijedi:

- I. izmjene i dopune usvojene su 30.08.2018. godine

- II. Izmjene i dopune usvojene su 12.11.2018. godine

- III. Izmjene i dopune usvojene su 18.12.2018.godine.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Berek  za 2018. godinu , održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje  javnih površina- mt31, održavanje  javne rasvjete, održavanje objekta i uređaja odvodnje, održavanje groblja i mrtvačnice

U nastavku se daje financijski prikaz  izvršenje Programa komunalne infrastrukture za 2018. godinu .

- IZVRŠENJE PROGRAMA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je  kako slijedi:

| Opis poslova | Plan | Izvršenje | indeks |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje nerazvrstanih cesta | 248.500,00 | 161.221,68 | 65% |
| 2. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina | 92.000,00 | 88.690,79 | 96% |
| 3. Održavanje čistoće javnih površina u dijelu -mt31 | 60.000,00 | 46.088,48 | 77% |
| 4. Održavanje javne rasvjete | 138.000,00 | 134.037,83 | 97% |
| 5. Održavanje objekata i uređaja odvodnje | 4.000,00 | 3.293,97 | 82% |
| 6. Održavanje groblja i mrtvačnica | 12.500,00 | 10.455,00 | 84% |
| Ukupno: | 555.000,00 | 443.787,75 | 80% |

- OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Članak 3.

- Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća  slijedeće radove:

  - Kostanjevac -12.519,28 kn

Put Gradina – Kostanjevac kroz selo, kč.br.1523/1 k.o. Kostanjevac

2.200 m makadama do prve kuće,  tarupiranje uz cestu cat323,nasipavanje ceste, kamen 0-60-30m3

1.2   Berek-41.625,00 kn

Put od križanja kod Ćube prema Srijedskoj (do granice općine )- 20.300,00 kn

Kč.br. 1427 k.o. Berek,

- nasipavanje bankina  -18.800,00 , košnja trave 1.500,00

Put prema Sv. Iliji i vinogradima -2.500,00

Kč.br.1389/2  k.o. Berek

- iskop putnih  jaraka

Put velike livade Kalčevica ispod Jurušića-6.300,00 kn

Kč. Br. 1422 k.o. Berek

- sanacija puta (ravnanje puta radi veće protočnosti)

Radovi na ulaznom putu i parkiralištu  na groblju Berek-11.325,00 kn

na kat čest. 325. iskop zemlje ,  dobava kamena i  0-30 s prijevozom i ugradnjom  (cca 60 m2)

1.3.  Gornja Garešnica- 38.048,65 kn

Radovi na krpanju ceste  Gornja Garešnica – Veliki prokop -36.766,15 kn

- popravak udarnih jama , uklanjanje asfaltnog materijala,

- utovar i odvoz uklonjenog materijala na deponiju

- dobava i ručna ugradnja asfaltne mješavine standardne kvalitete

- prosječna  količina 0,15t/m2 cca 30 t

Košnja trave 5.400 m2 -1.282,50 kn

1.4.  Begovača -750,00 kn

- Sanacija mosta -750,00 kn

1.5.  Krivaja – 940,00  kn

-Košnja bankina od 15  km do skretanja prema Krivaji

1.6.  Zimska služba -67.256,25 kn

Članak 4

2. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina obuhvaća :

2.1.   Nabava goriva za kosilice i komunalno vozilo -  27.984,36 kn

2.2    Materijal za održavanje javnih površina – 27.875,02 kn

2.3.   Sitan inventar za opremu javnih površina – 640,00 kn

2.4.   Održavanje javnih površina obuhvaća – 3.250,00 kn

2.4    Održavanje parkova i igrališta  – 18.774,76 kn

(redovni servis parka, montaža blagdanske rasvjete, radovi na fontani)

2.5.  Usluge tek.i invest.održ. kosilica, mot.pile.  i dr. -  2.795,04  kn

2.6.   Usluge održavanja komunalnog vozila -  4.241,80 kn

2.7.   Izdaci za registraciju komunalnog vozila  -1.412,89 kn

2.8.   Izdaci za premije osiguranje  komunalnog vozila -1.716,92 kn

Članak 5.

- Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina- mt31, obuhvaća :

3.1.    Odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina  - 18.136,35 kn

3.2.    Opskrba vodom – 3.777,13 kn

3.3.    Deratizacija i dezinsekcija – 24.175,00 kn

Članak 6.

4. 	 Održavanje javne rasvjete obuhvaća :

4.1    Javna rasvjeta – potrošnja električne energije-  60.224,48 kn

4.2.   Usluge  tekućeg i investicijskog održavanja – 57.453,75 kn

4.3.   Najam rasvjetnih tijela -16.359,60 kn

Članak 7.

5.       Održavanje objekata i uređaja odvodnje obuhvaća:

5.1.    Održavanje objekata i opreme za odvodnju (vodna naknada)-  3.293,97 kn

Članak 8.

6.      Održavanje groblja i mrtvačnica obuhvaća:

6.1.   Materijala i dijelovi za tekuće održavanje – 380,00  kn

6.2.   Odvoz smeća sa groblja – 10.075,00 kn

Članak 9.

Ovo Izvješće  objaviti će se u Službenom glasniku  Općine Berek.

OPĆINSKI  NAČELNIK:

Mato Tonković