REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

- OPĆINA BEREK

OPĆINSKI NAČELNIK

- KLASA: 400-05/19-01/02

URBROJ: 2123/02-02-19-6

Berek, 27. ožujka 2019.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18) i članka 46.  Statuta Općine Berek („Službene glasnik“ Općine Berek 1/18),  načelnik Općine Berek podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  programa gradnje objekata i uređaja   komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

- UVOD

Općinsko vijeće Općine Berek Program gradnje objekata i uređaja  komunalne infrastrukture usvojilo je 301.11.2017. godine.

Nakon toga slijede izmjene Programa kako slijedi:

- I. izmjene i dopune usvojene su 30.08.2018. godine

- II. Izmjene i dopune usvojene su 12.11.2018. godine

- III. Izmjene i dopune usvojene su 18.12.2018.godine.

Programom je  je planirano izvođenje  građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to :

- Građenje građevinskih objekata i javnih površina,

- Građenje nerazvrstanih cesta,

- Građenje objekata i uređaja za opskrbu pitkom vodom

- Građenje objekata i uređaja za odvodnju  i pročišćavanje  otpadnih voda.

U nastavku se daje financijski prikaz  izvršenje Programa gradnje  objekata i uređaja  komunalne infrastrukture za 2018. godinu .

- IZVRŠENJE PROGRAMA

Članak 2.

| Redni broj | Komunalna infrastruktura | Planirano | Ostvareno | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | GRAĐENJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA I JAVNIH POVRŠINA Dodatna ulaganja na zgradama društvenog doma u Begovači , Bereku i Šimljana | 230.000,00 | 228.039,38 | 99% |
| II. | GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta Berek-Srijedska | 350.000,00 | 342.367,34 | 98% |
| III. | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA Izgradnja sustava kanalizacije | 303.000,00 | 284. 367,94 | 94% |
|  | Sveukupno: | 883.000,00 | 854.774,66 | 96,8 |

Članak 3.

Ovo Izvješće objavit će se u Službenom glasniku  Općine Berek.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mato Tonković