Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) i članka 32. Statuta Općine Berek („Službene glasnik“ Općine Berek broj 01/2013), Općinsko vijeće Općine Berek, na sjednici održanoj 16. lipnja 2016. godine, donijelo je

P R O G R A M

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izmjene i dopune br.1

- - UVOD

Ovim I. Izmjenama i dopunama mijenja se Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2016. godinu  (Službeni glasnik br. ), a odnosi se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

- Izgradnja vodovoda u naselju Potok i Ruškovac.

- OPIS POSLOVA S PROCJENOM TROŠKOVA ZA GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

| Redni broj | opis |  | Planirana sredstva u kunama – Izvorni plan | +/- | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | IZGRADNJA VODOVODA I KANALIZACIJE | 1.1. Izgradnja vodovoda Potok-Ruškovac | 400.000,00 | -171.000,00 | 229.000,00 | Kapitalne pomoći (županija) i komunalni doprinos |
|  |  | 1.2. Izgradnja kanalizacije | 300.000,00 |  | 300.000,00 | Kapitalne pomoći (fondovi, ministarstva |
| 2. | IZGRADNJA CESTA, NOGOSTUPA, MOSTOVA | 2.1. Izgradnja ceste Krivaja | 300.000,00 |  | 300.000,00 | Kapitalne pomoći (fondovi, ministarstva |
|  |  | 2.2. Izgradnja ceste Kostanjevac | 200.000,00 |  | 200.000,00 | Kapitalne pomoći (fondovi, ministarstva |
|  |  | 2.3. Izgradnja ceste Podgarić – vikend naselje | 200.000,00 |  | 200.000,00 | Kapitalne pomoći (fondovi, ministarstva) |

- FINANCIRANJE PROGRAMA

Za ostvarenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koriste se slijedeći izvori financiranja:

- kapitalne pomoći od BBŽ (vodovod).. …………………………….   229.000,00 kn

- kapitalne pomoći (fondovi, ministarstva)..………………………..     950.000,00 kn

- komunalni doprinos………………………………………………..      50.000,00 kn

- ZAKLJUČNE ODREDBE

U slučaju da gradnja određenog objekta, odnosno uređaja komunalne infrastrukture nije predviđena programom, budući korisnici komunalne usluge koji bi se priključili na tu komunalnu infrastrukturu, mogu sudjelovati u financiranju njezine gradnje sukladno uvjetima utvrđenim pisanim ugovorom s Općinom Berek.

Ove Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2016. godinu stupaju na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Berek.

KLASA: 400-08/16-01/4

URBROJ: 2123/02-01-16- 02

Berek16. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK

Predsjednik:

Antun Dergić, v.r.