Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 109/95 – Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 32. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik“ Općine Berek broj 01/2013) i članka 2. Odluke o komunalnoj naknadi (“Službeni glasnik“ Općine Berek broj /11), Općinsko vijeće Općine Berek, na sjednici održanoj 23. prosinca 2016. godine, donijelo je

P R O G R A M

održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu

Izmjene i dopune  br. 2

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

1. odvodnja atmosferskih voda i održ objekata vodoopskrbe………….10.000,00 kn

2. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina  ……………………………………………..             62.000,00 kn

3. održavanje javnih površina, …. …………………………………114.000,00 kn

4. održavanje nerazvrstanih cesta ………………………………  257.000,00 kn

5. održavanje nogostupa i parkirališta…………………………   21.000,00 kn

5. održavanje groblja ………………………………………………         56.000,00 kn

6. javna rasvjeta …………………………………………………….        120.000,00 kn

ukupno :…… ………………………………………… …. …………           640.000,00 kn

Članak 3.

1. Odvodnja atmosferskih voda  (mt 74 +mt 61)

Odvodnja atmosferskih voda obuhvaća:                          Ukupno planirano:

1. čišćenje slivnika, taložnica, propusta

i ostalih objekata odvodnje ……… kn

2. vodni doprinos ………………….. …………………………5.000,00 kn

3. popravak (obnova) slivnika, taložnica, rubnjaka

i kolektora oborinske odvodnje ….. kn

ukupno: ……………………………………………………..    5.000,00 kn.

Financiranje:

- Prihod od Hrvatskih voda  ………………………………….   5.000,00

- Prihod od pomoći s osnova indexa razvijenosti ..…  5.000,00

2. Održavanje čistoće javnih površina -  mt 31 i 55

Članak 4.

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

Ukupno planirano: ………………………………………………………….          62.000,00 kn

obuhvaća:

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina ………………… 50.000,00 kn

- Odlaganje otpada Velika Mlinska – Johovača…………………. 12.000,00 kn

Financiranje:

- Opći prihodi i primitci   ……………………………..……………….    50.000,00

- Prihod od pomoći s osnova indexa razvijenosti ………        12.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Velika Mlinska, Općina Velika Trnovitica (dnevno, tjedno i mjesečno).

Obavljanja poslova odvoza komunalnog, neopasnog otpada povjereno je Komunalac-u iz Garešnice, a odvoz i deponiranje staklene , pet ambalaže i papira obavlja Unija-nova iz Zagreb i Sirovina iz Bjelovar, temeljem potpisanih Ugovora.

3. Održavanje javnih površina – mt 60, 70, 71

Podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta, raskrižja s raspelom, autobusnih stajališta, otvorenih kanala, prilaza i prostora oko mjesnih domova, prostor Garić grada, spomen obilježja u Podgariću, Krivaji, Gornjoj Garešnici i sl., a vrši se prema ukazanoj potrebi (dnevno, tjedno i mjesečno), na području cijele Općine.

Članak 5.

- Održavanje javnih površina, parkirališta i nogostupa – mt 70 i 71

Održavanje javnih površina obuhvaća (3232- mt 70)ukupno   60.000,00

Pod održavanjem javnih površina podrazumijeva se:

1. održavanje javnih površina oko domova - plan 20.000,00 kn

Nasipavanje oko domova………………………………………………

Malčiranje oko domova………………………..………………………

Čišćenje i ravnanje…………………………………… ………………

rad bagera cat 323, kombinirke cat434 ……………………………….

odvoz šute i otpadnog materijala MAN 35-372………………………

Iskop mostova i polaganje cijevi (bager cat 323)……………………..

Iskop prilaza – parkirališta (navoz kamena i valjanje 80-120, kamen 0-30

Betoniranje, ugradnja arm.mreže ………………………………………..

Održavanje javne površine oko doma u Gornjoj Garešnici – plan 20.000,00 kn

Iskop kanala za struju, zatrpavanje – stroj volvo,

Iskop i ravnanjete planiranje zemlje oko  temelja  - ukupno caa 60 sati – stroj volvo

2. Održavanje javnih površina – zvonika i raspela ………………………3.000,00 kn

Zvonici  i raspela –ugradnja postolja cijevi………….. ……………..

cijevi, lim i željezo ……………………………………..

Popravak raspela ……………………………………..

Nasipavanje oko raspela……………………………..

Ugradnja cijevi za postolje raspela…………………..

Održavanje javne površine i raspela u Novom Selu – plan 3.000,00

Izrada i ugradnja križa – javna površina kod mjesnog doma

3. održavanje parkova i igrališta –……. ………………………………… 25.000,00 kn

Park u Bereku – plan 15.000,00 kn

Servis i pogon fontane

Proljetni servis parka ( orezivanje, plijevljenje i okopavanje, sadnja cvijeća, strojno

Prozračivanje travnjaka, košnja i prihrana mineralnim gnojivom, fungicidna i

insekcitidna zaštita bilja

Pregled i montaža blagdanske rasvjete

Igralište u Bereku – plan 10.000,00 kn

Čupanje stupova i ravnanje igrališta cat 434 – caa  6 sati

Utovar zemlje i betona cat 434 -caa 2 sata

Odvoz zemlje i betona – man cca 1 sata

Postavljanje mreže iz gola – rad 30 min.

Čišćenje javne površine oko igrališta u Bereku i iz doma (jedna cjelina),

odvoz smeća, košnja i rezanje raslinja

4.    Usluge tek.i invest.održ. kosilica, mot.pile………………….             6.000,00 kn

5.    Usluge tek.i invest.održ. fiat fiorino………………………..                 6.000,00 kn

Ukupno za materijal za održavanje javnih površina (3224)…………….20.000,00 kn

6. cement za betoniranja

7. kutno željezo, armatura, cement, žica)….

7. vapna za održavanje igrališta u Bereku (obilježavanje)……………….

8. armaturne mreže za postolje raspela u Ruškovcu……………………..

9. nabava boje, lak, razrađivač…………………………………………

10. nabava cvijeća za presađivanje ……………………………………

10. sredstvo za korov …………………………………………………

11. mater.za održavanje kosilica, motorke i sl.:

(flax,ulje,čahure,filteri,lanci,križ kardana,glava,osigurač,svjećice i sl.)...

I to za:

Dječje igralište Gornja Garešnica – plan 5.000,00

Cijevi betonske Q 40 – 5 kom

Armaturna mreža Q 335 – 15x15x6x2 – 2 kom

Cement 25/1 – 1.000 kg

Travnata smjesa -

Dječje igralište Šimljanica – plan 5.000,00

Cijevi betonske Q 12 – 6 kom

Armaturna mreža Q 335 – 15x15x6x2 – 1 kom

Cement 25/1 – 1.000 kg

Lak kemalux, za čamce – 4 kom

Boja – 2 kom

Park u Bereku – plan 2.000,00

Cvijeće – 100 kom

Kabel

Raspelo u Novom Selu – plan 3.000,00

Ograda panel 1000x2500 – 2 kom

Vrata 1000x1000 pvc – 1 kom

Stup pvc 60x40x1280 – 6 kom

Vijak, tiple i spojnice

Boja za križ i ogradu

Materijal za održavanje kosilica – plan 5.000,00

Držač stihl strune – 3 kom

Ulje 2% stihl – 10 l

Mast tromera stihl – 1 kom

Flax – 14 kom - 2,4x90 m

3 kom – 2,7x70 m

1 kom – 2,7x215 m

Svijećice stihl – 4 kom

Rukavice radne – 1 par

Lanac u roli 1,3 stihl – 25 zub

Glava trimera 40-2 – 1 kom

Glava trimera 25-2 – 1 kom

12. nabava goriva za kosilice i komunalno vozilo (3223)……….. ………………… 20.000,00

13. izdaci za registraciju komunalnog vozila (3239)..…………………………… . …   2.000,00

14. premije osiguranja – fiat fiorino (3292)..…………………………….……………       2.000,00

15. nabava strojeva, uređaja i opreme za održavanje javnih površina (4227)

(osilice i druga oprema)    …………………………………………….……………………………………………………………………10.000,00

16. Održavanje nogostupa i parkirališta (3232 i 4) – mt 71……………………….   21.000,00

- Redovito održavanje nogostupa kroz Berek (čišćenje od snijega i krpanje asfalta)

- Nabava opreme za čišćenje snijega

- Uređenje parkirališta uz groblje u Krivaji

Iskop (cat – caa 7 sati), odvoz zemlje (man – caa6 sati i ugradnja kamena 0-60 caa 40m3

- Održavanje parkirališta u Gornjoj Garešnici uz dom

Iskop cat 323 i 324 – 15 sati

Odvoz zemlje – man 2 saat

Dovoz i ugradnja kamena 0-60 – 7 m3

Valjanje – bomag, caa 2 sata

Iskloičenje parkirališta

Parkiralište kod groblja Krivaja  - planirano 12.000,00 kn

- Iskop parkirališta cat kombinirka – 6 sati

- Odvoz zemlje, rad kamiona man 6 sati

- Navoz i ugradnja kamena 0-60 – 40m3

Parkiralište kod mjesnog doma Gornja Garešnica

- Iskoličenje parkirališta

- Iskop zemlje cat 323 – 9 0sati i kombinirka 4 sata

- Odvoz zemlje man 2 sata

- Dovoz i ugradnja kamena 0-60 7m3

- Valjanje bomag 2 sata

Ukupno planirano za održavanje javnih zelenih površina, nogostupa i parkirališta  mt 70 i 71…….……………………………………………………………………..135.000,00 kn

Financiranje:

- Pomoći s osnova indexa razvijenosti……………  135.000,00

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi, sadnja cvijeća i drugih biljaka, te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje fontane (čišćenje od kamenca i mahovine), održavanje inventara – sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena nogometnog igrališta u Bereku i sl.;

5. održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;

6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju i naseljima) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak 125 radnih sati;

4. Održavanje nerazvrstanih cesta – mt 37 – 257.000,00 kn

Članak 5.

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje  svih cesta iz Registra nerazvrstanih cesta Općine Berek, nogostupa u naselju Berek i parkirališta u vlasništvu Općine Berek ( kod mrtvačnice, igrališta i mjesnih domova).

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Berek upravlja s 87.150 m

km nerazvrstanih cesta, od čega su:

km (ili 72%) s asfalt-betonskim kolnikom i  6.950 m

km (ili 28%) s neasfaltiranim kolnikom.

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje (nasipavanje, kopanje, zemljani radovi,

odvoz zemlje, tarupiranje….….. ……………………..

2. redovno održavanje - krpanje asfalta …………………

3. betonski i AB radovi (propusti i mostovi)…………….

4. održavanje šumskih prometnica šumoposjednika ……

5. zimska služba – čišćenje snijega ……………………

Materijal za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta - (3224)

Ukupno planirano:……………………………………………………………………..5.000,00

Cijevi, sredstvo za prskanje trave uz bankine……………………………….

Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta - (3232)

Ukupno planirano: ………………………………………………………………………………………………250.000,00

Zdravstvene i veterinarske usluge (zbrinjavanje životinja ) – (3236)

Ukupno planirano: …………………..………………………………………..        2.000,00

Popravak i održavanje nerazvrstanih cesta – plan 250.000,00 kn raspoređen je po cestama i poljskim putovima i  kako slijedi:

Nerazvrstane ceste u Gornjoj  Garešnici – planirano 47.000,00

Put prema Prokopu - – 2.000,00 kn

strojna košnja trakt.kosilicom-5.400 mx0,19kn)

Put prema Prokopu – 2.000,00 kn

strojna košnja trakt.kosilicom-5.400 mx0,19kn)

Cesta prema Malarić brijegu – 14.000,00

Odvoz zemlje – 70m3 x 23 kn

nasipavanje kamena 0-60 – 14m3x160 kn

nasipavanje kamena tucanik 120 – 11m3x150,00 kn

ravnanje puta i proširivanje – 14 sati rad buldožer

Partizanska cesta (G.G-prema Podgariću) – 8.000,00

Iskop škarpe i odvoz zemlje – 13 sati x260,00 kn -traktor

Navoz kamena i ugradnja – 10 sati x 260,00 kn

Put Pašenac – odvojak prema Bilu , iza Trgovca prema polju– 18.000,00 kn

Kopanje graba rovok.-9 sati, dužina 900 m

Odvoz zemlje traktorom …caa 9 sati traktor

Malčiranje, drobljenje živice i grmlja, drveća, traktor malčir – 7 sata i

Rovokopač, dužina caa 900 m

Utovar kamena  za nasipavanje ceste strojno rovokopačem caa 9 sati i prijevoz kamena

Put „Šenijev odvojak“ -   3.000,00

Nasipavanje kamena tucanika 0-60, 10m3, rad traktora

Cijevni propust pored doma (kod Šenija Mate)

Nerazvrstane ceste u Novom Selu – planirano 23.000,00 kn

Partizanska cesta – 21.000,00 - kč.2303 k.o. Gornja Garešnica

Vađenje mosta na staroj pruzi – rovokopač 2 satax220,00 kn

Izrada i čišćenje puta, iskapanje škarpe - rovokopač– 6 satix220,00kn

Proširivanje puta, ravnanje – rovokopač – 8satix220,00 kn

Iskop graba – rovokopač- 13 satix220,00kn

Utovar kamena i planiranje ceste – rovokopač – 10 satix220,00 kn

Čišćenje propusta, ravnanje kamena, rovokopač , 10 sati

Čišćenje kanala i propusta na cesti – rovokopač caa 8 sati

Čišćenje kanala i propusta na cesti – rovokopač caa 8 sati

Cesta Gornja Garešnica – Novo Selo (dio kod doma u Novom Selu)– 2.000,00 kn

Tarupiranje bankine u dijelu preko puta doma u Novom Seli, cca 1100 m3 u trajanju od 6 sati, rad stroja traktor

Nerazvrstane ceste Begovača – planirano 5.000,00 kn

Begovača-Oštri Zid - – 5.000,00 kn

čišćenje graba kod mosta,nasipanje bankine i razgrtanje-kamen 0-60 1m3x160,00kn, kamen 0-30 16 m3x160,00 kn

i rad CAT 434 – 2 satax220,00 kn

Nerazvrstane ceste u Kostanjevcu – planirano 14.000,00 kn

Cesta Kostanjevac - Gradina – Mlinska (put kroz selo) – 14.000,00

Nasipavanje puta kamenom 0-60-32m2 x 160,00kn

Zamjena dotrajalog propusta na cesti – ugrađena daska hrast okrajčeni 80mm

5,5 mx 5m x 0,08

Nerazvrstane ceste u Krivaji – planirano 14.000,00 kn

Put do groblja u Krivaji– 7.000,00 kn

Ravnanje puta – rad D5-8 sati x400,00kn i CAT434-7 satix220,00 kn

Put kraj Bašneca prema Kalniku –7.000,00 kn

Iskop graba cat 434 – 4 sata

Nerazvrstane ceste u Ruškovcu – planirano 37.000,00 kn

Put Ploš.vinogradi-Ruškovac – 13.000,00

Iskop graba, skidanje bankina i odvoz zemlje (CAT434-11satix220,00kn, kamen 0-60-45m3x160,00kn(dovoz, nasipavanje i ravnanje kamena)

Put kod groblja u Ruškovcu – 12.000,00 kn

Tarupiranje strojem cat 323 – dužine 600 m, 6 sati

Ravnanje puta cat - 8 sati

Planiranje stroj D-5 – 8 sati

Put Ruškovac – Drum put,  - 7.000,00

Dovoz i ugradnja kamena 0-60…caa 32m3

Put Bartolovec prema Lovačkoj kući u Ruškovcu, kč-984 ko.Berek, 5.000,00

Kopanje grabe dužine 300 m, 4 sata cat 434

Odvoz zemlje, kamion man – 4 sata

Ravnanje zemlje i kamena – 3 sata

i valjanje (cat 434 i bomag-valjanje) – 1 sat

Nerazvrstane ceste u Bereku – planirano 56.000,00 kn

Berek-Srijedska – put uz Rogića– 19.000,00

Navoz kamena s ugradnjom (nasipavanje i razgrtanje)-89m3 x 160,00kn

Berek-Srijedska – odvojak od Jurišića – 8.000,00

Skidanje bankine i kopanje graba stroj cat 434 – 3,50 sati

Planiranje puta i ravnanje kamena strojem D5 – gusjeničar – 3 sata

Dovoz i ugradnja kamena 0-60 – 12 m3, kamion man

Berek-Srijedska – odvojak od Ćube prema Srijedskoj – 10.000,00

Tarupiranje bankine stroj car323 – 5 sati

Ravnanje i planiranje kamena 80-120, 25 m3 , stroj d5-2,5 sati

Put Drljež do šume – odvojak na cesti Berek-Srijedska, kč.1428, k.o. Berek – 750 m -

Planirano 15.000,00

Nasipavanje kamena i ravnanje

– kamen 0-60… 42 m3

- Kamen 80-120…10 m3

Iskop putnih graba  cat 434, 6 sata

Odvoz iskopane zemlje  - man…caa 6 sata

Put Berek – Pretkrivajica – (UF 715 dio) – 4.000,00 kn

Dovoz, nasipavanje i planiranje kamena, iskop putne grabe, skidanje zemlje i

ravnanje puta

- Cat 434….5 sati

- Kamen 0-60….8 m3

- Kamen 80-120…2 m3

Nerazvrstane ceste u Šimljani – planirano 7.000,00 kn

Put - cesta „Šimljana 15 km – UF 591 – 7.000,00 kn

Tarupiranje puta (bankine) strojem cat 323 – 14 sati, dužina 1600 m

Nerazvrstane ceste u Potoku – planirano 19.000,00 kn

Put - cesta „prema babi Soki“ – 6.000,00 kn

Tarupiranje puta strojem cat 323, rad 11 sati, dužina 1.200 m

Put selo – groblje prema Markaču i vinogradima – 13.000,00

Skidanje blata i ravnanje puta stroj cat D5 i, caa 8 sati i cat 434 …caa 3 sata.

Nasipavanje kamena 0-60…48 m3

Valjanje kamena valjkom – caa 1 sat

Nerazvrstana cesta u Šimljanici – planirano 2.000,00 kn

Put Šimljanica – Ruškovac (uz dom) – 2.000,00

Tarupiranje živice uz cestu Šimljanica-Ruškovac, dužine 600 m, stroj cat 323 – 2 sata

Nerazvrstane ceste u Podgariću – planirano 4.000,00 kn

Put uz groblje- od spomenika prema groblju u Podgariću – 3.000,00 kn

caa 500 m, kamena cesta

Ravnanje ceste i čišćenje blata  s asfalta

Stroj rovokopač caa 3 sata

Put do spomenika u Podgariću (asfaltirana)- dužina caa 400 m- 1.000,00 kn

Tarupiranje bankina – stroj traktor caa 2 sata

Zimska služba 2015/2016.........................................   22.000,00 kn

Financiranje:

- poljoprivredno zemljište……………………………..   80.000,00

- šumski doprinos…………………………………………..100.000,00

- pomoći s osnova idexa razvijenosti………………  77.000,00

5. Održavanje groblja – mt 41

Članak 6.

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u naseljima općine Berek: Berek, Potok, Ruškovac, Šimljanica, Begovača, Kostanjevac, Krivaja, Šimljana, Oštri Zid, Podgarić, Gornja Garešnica i Šimljanik –

Ukupno planirano………………….…………..................……………………………56.000,00

- razni materijal za održavanje groblja -uređenje ograda, sadnja cvijeća i sl.

(boja, žica, cement, vapno, pijesak, razređivač, kistovi,elektrode i sl.)……………………………………………………………………..     6.000,00

2. čišćenje i košnja po ugovorima …………………………………………..      10.000,00

3. betoniranje staza u groblju……………………………………………….       12.000,00

4. šišanje tuja - živice i zaštita    ……………………………………………..     16.000,00

5. komunalne usluge (odvoz smeća i voda)…………………………………       14.000,00

Financiranje:

- grobna naknada, radovi na groblju i prodaja grobnih mjesta……………………………………………..46.000,00

- pomoći s osnova indexa razvijenosti………………………………………. 10.000,00

6. Javna rasvjeta –mt 38

Članak 7.

Javna rasvjeta ukupno planirano ………………………………………………..120.000,00 kn

obuhvaća:

1. utrošena električna energija javne rasvjete ……………………80.000,00 kn

2. održavanje javne rasvjete ……………………………………   40.000,00 kn

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 300.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Bereka, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 6. prosinca, a demontira 15. siječnja.

Financiranje:

- Komunalna naknada …………………….  60.000,00 kn

- Pomoć s osnova idexa razvijenosti………. 60.000,00 kn

III. IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 8.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada ……………………………..  60.000,00 kn

2. grobna naknada, grobna mjesta,radovi…………    46.000,00 kn

3. šumski doprinos ……………………………….   100.000,00 kn

4. poljoprivredno zemljište………………………..     80.000,00 kn

5. pomoći s osnova indexa razvijenosti....……… … 299.000,00 kn

6. prihod od Hrvatskih voda………………………       5.000,00 kn

7. opći prihodi i primitci…………………………..     50.000,00 kn

Ukupno:                                                                        640.000,00 kn

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinskog načelnika i Jedinstveni upravni odjel.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 10. ovog Programa.

Članak 10.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenom glasniku Općine Berek.

Program iz prethodnog stavka ovog članka sastavni je dio Proračuna Općine Berek za 2016. godinu.

KLASA: 400-08/16-01/5

URBROJ: 2123/02-01-16- 03

Berek, 23. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BEREK

Predsjednik:

Antun Dergić, v.r.