Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18), te članka 30. Statuta Općine Berek  (Službeni glasnik, br.01/18), Općinsko vijeće Općine Berek, na svojoj  sjednici održanoj dana 18. prosinca 2018. godine donijelo je

PROGRAM

održavanja komunalne infrastrukture na području

Općine Berek  u 2019. godini

- Uvodne odredbe

Članak 1.

1.1. Ovim se Programom održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini na području  Općine Berek  Gorice u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja, određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

- održavanja nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina

- održavanja i uređivanje  javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- održavanje  javne rasvjete

- odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda,

- održavanja javnih zelenih površina,

- održavanja groblja i mrtvačnica unutar groblja,

- održavanja čistoće drugih  javnih  površina,

1.2. Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

1.3. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini izrađen je u skladu s planiranim sredstvima i izvorima financiranja utvrđenih Proračunom Općine Berek za 2019. godinu.

- Sredstva za ostvarivanje Programa

Članak 2

2.1. Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini planirana su u iznosu od 1.220.000,00 kuna, a osigurat će se iz sljedećih izvora:

| - Opći prihodi i primici | 131.000,00 kn |
| --- | --- |
| - prihodi od komunalnog doprinosa | 50.000,00 kn |
| - prihod od zakupa poljoprivredno zemljišta | 220.000,00 kn |
| - prihod od šumskog doprinosa | 328.000,00 kn |
| - prihod od legalizacije | 50.000,00 kn |
| - prihod od komunalne naknade | 160.000,00 kn |
| - prihod od vodnog doprinosa | 4.000,00 kn |
| - prihodi za ostale namjene- najam distrib.plin.mreže | 2.000,00 kn |
| - prihodi od kapitalnih potpora iz državnog proračuna | 275.000,00 kn |

2.2. Planirana  sredstva za financiranje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini u iznosu od 1.220.000,00 kn  kuna rasporedit će se za financiranje obavljanja komunalne djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture:

| - održavanje nerazvrstanih cesta i javno prometnih površina | 895.000,00 kn |
| --- | --- |
| - održavanje javnih (zelenih) površina - održavanje javne rasvjete | 111.000,00 kn 150.000,00 kn |
| - čišćenje javnih površina | 4.800.000,00 |
| - odvodnja atmosferskih voda | 14.000,00 kn |
| - održavanje groblja i mrtvačnica | 30.000,00 kn |

- Održavanje komunalne infrastrukture

Članak 3.

Na temelju planiranih sredstava za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu od 1.220.000,00 kn kuna i rasporeda ovih sredstava za obavljanje komunalnih djelatnosti određenih točkom 2.2. ovog Programa, nastavno se određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2019. godini po vrsti komunalne djelatnosti, vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture, opisom poslova i radova na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje predloženih radova u planiranom opsegu odnosno standardu održavanja.

3.1. Održavanje nerazvrstanih cesta                                                                                  895.000,00

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje).

Pod nerazvrstanim cestama razumijevaju se površine koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u skladu s Odlukom o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste prema posebnom propisu.

PLAN

| Održavanje cesta, kanala i dr. | Vrsta radova | Procjena radova, materijala i financija |
| --- | --- | --- |
| Cesta Prokop – Gornja Garešnica (nije ucrtan, dužina 2.500m) | Pojačano održavanje | 545.000,00 -sređivanje imovinsko pravnih odnosa 70.000,00 - proširivanje puta , iskop putnih jaraka -666 sati rada stroja 150.000,00 - asfalt dio 325.000,00 |
| Podgarić – cesta uz spomenik kat. čest. br.2452 KO. Gornja Garešnica – kameni put -400m | Redovno održavanje | 45.000,00 150 m3 kamena 0-40 t (uključujući i prijevoz) 24.000,00 50 sati rada stroja 11.000,00 ostali materijal ( cijevi i sl.) 10.000,00 |
| Put kod Gudića , kat. čest. br.2276 k.o. Gornja Garešnica - kameni put- 1500 m | Redovno održavanje | 110.000,00 500 m3 kamena 0-40 t (uključujući i prijevoz) 80.000,00 120 sati rada stroja 26.400,00 16.000,00 ostali materijal ( cijevi i sl.) 10.000,00 |
| Potok put selo groblje , kat. čest. br.1412 k.o. Berek- 220 kameni put, 700 m zemljani pute | Pojačano održavanje | 120.000,00 Asfaltiranje 220 m |
| Zimska služba – nerazvrstane ceste na području Općine Berek | Redovno čišćenje i posipavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima (snijeg, poledica) | 70.000,00 Raličenje , posipavanje solju, i drugi radovi u zimskim uvjetima |
| Zdravstvene i veterinarske usluge | Zbrinjavanje uginulih životinja | 5.000,00 Zbrinjavanje uginulih životinja sa prometnica |
| UKUPNO |  | 895.000,00 |

Vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova održavanja vrše se sukladno pravilima struke i standardima održavanja cesta kojima su određeni normativi utroška materijala, radni sati vozila, strojeva i radne snage za radove održavanja, a čijom primjenom u punom standardu se osigurava trajno čuvanje građevinske, prometne i gospodarske vrijednosti ceste.

3.2. Održavanje javnih zelenih površina                                                                            111.000,00 kn

Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.

Normativ radova  za održavanje javnih površina :

- održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi, sadnja cvijeća i drugih biljaka, te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

- održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

- održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje fontane (čišćenje od kamenca i mahovine), održavanje inventara – sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

- održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena nogometnog igrališta u Bereku i sl.;

- održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;

- održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

- održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju i naseljima) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

- održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

PLAN

| Održavanje javnih zelenih površina | Vrsta radova /robe/usluga | Procjena radova, materijala i financija |
| --- | --- | --- |
| Energija | Gorivo | 27.000,00 Nabava goriva za radne strojeve 12.500,00 Nabava goriva za komunalno vozilo 14.500,00 |
| Materijal i dijelovi za tekuće održanje | Materijal, dijelovi i sitan inventar | 20.000,00 Materijal i dijelovi 15.000,00 Sitan inventar 5.000,00 |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | Usluge | 64.000,00 Održavanje javih površina oko domova i dr. zgrada u vl. Općine 22.000,00 Održavanje javnih površina oko zvonika 6.000,00 Održavanje parkova i igrališta 20.000,00 Održavanje komunalnog voznog parka 6.000,00 Održavanje strojeva i opreme 8.000,00 |
| Ukupno |  | 111.000,00 |

3.3. Javna rasvjeta                                                                                                                        150.000,00

Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.

Redovno održavanje obuhvaća zamjenu neispravnih dijelova svjetiljke, cijelih svjetiljki, oštećenih stupova, kabela i slično, te premazivanje bojom stupova javne rasvjete. Dijagnosticiranje stanja čeličnih stupova važan je element sigurnosti, te u 2019. godini treba nastaviti s evidentiranjem i utvrđivanjem kvalitete tih objekata javne rasvjete.

Najam – kvartalna naknada  led svjetiljki za  Oštri Zid , Podgarić i Novo Selo.

Na osnovu iznijetog planiraju se troškovi za:

| - Redovno održavanje |  | 60.000,00 |
| --- | --- | --- |
| - Potrošnja električne energije |  | 60.000,00 |
| - Najam led svjetiljki od Grenke Renting croatia |  | 30.000,00 |
| UKUPNO |  | 150.000,00 |

3.4. Održavanje  odvodnje građevina javne odvodnje oborinskih voda                                14.000,00

- Održavanje precrpne stanice Berek                                                                                  10.000,00

- Plaćanje vodnog doprinosa                                                                                                4.000,00

| 3.5. Održavanje groblja i mrtvačnica | 30.000,00 |
| --- | --- |

Pod održavanjem groblja i mrtvačnica  unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika , plaćanje komunalnih usluga , odvoz smeća te  kupnju materijala za tekuće održavanje, te plaćanje  radova na redovno održavanju.

Plan:

- Održavanje  groblja – materijal i dijelovi za tekuće  održavanje                                       5.000,00

- Održavanje groblja – komunalne usluge (odvoz smeća)                                                  15.000,00

- Održavanje mrtvačnica - materijal i dijelovi za tekuće  održavanje                                   5.000,00

- Održavanje mrtvačnica – usluge za tekuće održavanje                                                      5.000,00

3.6. Održavanje drugih javnih površina                                                                                   20.0000,00

- Redovito održavanje nogostupa kroz Berek

(čišćenje od snijega i krpanje asfalta)                                                                               12.000,00

- Redovno održavanje parkirališta

(bojenje i dr. radovi prema potrebi)                                                                                    8.000,00

Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku Općine Berek“, a stupa na snagu 01. siječnja 2019. godine.

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEREK

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-08/18-01/16

URBROJ: 2123/03-01-18-1

Berek, 18. prosinca 2018. godine

PREDSJEDNIK:

Tomislav Šunjić, dipl.ing.građ.