Na temelju članka 30. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 47. Statuta općine Berek (Službeni glasnik br. 01/2013), podnosim

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2014.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos 190.000,00  kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2014.godine u iznosu od  124.362,78 kuna.

II.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

| Redni broj | opis |  | Planirana sredstva/Ostvarena sredstva u kunama | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PARKIRALIŠTE KRIVAJA | 1.1. Izgradnja parkirališta u Krivaji | 60.000,00 / 0,00 |  |
|  |  | Priprema podloge |  |  |
|  |  | Asfaltiranje |  |  |
| 2. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE | 1.1. Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu pored mrtvačnice u Bereku | 100.000,00 / 98.434,38 | Kapitalne pomoći |
|  |  | Stupovi javne rasvjete kom. |  |  |
| 3. | NABAVA OPREME ZA JAVNE POVRŠINE – JAVNA POVRŠINA ZVONIK ŠIMLJANA | 1.1. Uređenje postolja zvonika | 20.000,00 / 19.303,40 | Proračunska sredstva Općine Berek |
|  |  | Izrada metalne konstrukcije zvonika |  |  |
| 4. | NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE CESTA – NOGOSTUP | 1.1. Nabava ralice za snijeg | 10.000,00 / 6.625,00 | Proračunska sredstva Općine Berek |
|  |  | Izrada metalne konstrukcije zvonika |  |  |

III.

Za izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture korišteni su slijedeći izvori financiranja:

- tekuće pomoći za područja državne skrbi………………………….  64.362,78 kn i

- sredstva Proračuna Općine Berek……………………..…………… 60.000,00 kn

IV.

ULAGANJA U JAVNE POVRŠINE, NERAZVRSTANE CESTE I JAVNU RASVJETU

(Program 1., 2., 3., i 4. )

Kapitalni projekt 1: Izgradnja parkirališta u Krivaji

Ovaj projekt je prenamijenjen u poziciju „ Održavanje parkirališta“ u Programu održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i podrazumjeva uređenje (investicijsko državanje) postojećeg parkirališta kod doma u Krivaji.đe. održavanja Za II fazu proces izvlaštenje zemljišta je još u tijeku zbog spora na jednoj parceli, te još uvijek nije dovršeno i provedeno plaćanje.

Kapitalni projekt 2 : Izgradnja javne rasvjete na parkiralištu kod groblja i pristupnoj cesti

Ovu investiciju financiralo je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i Općina Berek (Ministarstvo – 60.000,00 kn i Općina – 38.503,12 kn.). Izgrađena je javna rasvjeta i postavljeno 60 rasvjetnih tijela led rasvjete na groblju Berek i pristupnoj cesti. Izgradnjom javne rasvjete upotpunila se komunalna opremljenost prostora oko groblja i mrtvačnice u Bereku. Osvjetljavanjem parkirališta i groblja ostvaren je zadovoljavajući nivo komunalnog standarda za naselja kakvo je Berek.

Kapitalni projekt 3: Oprema javne površine – Zvonik u naselju Šimljana

U naselju Šimljana postavljena je željezna konstrukcija zvona na betonsko postolje, na lokaciji ispred mjesnog doma a u blizini lokalnog groblja. Nabava opreme je izvršena iz proračunskih sredstava Opžćine Berek.

Kapitalni projekt 4: Ralica za snijeg

Nabavljena je ralica za snijeg koja se koristi za čišćenje nogostupa kroz naselje Berek, prostora oko groblja i mjesne mrtvačnice. Nabava je izvršena iz sredstava Proračuna Općine Berek.

V.

Ovo Izvješće Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture općine Berek sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Berek za 2014. godinu.

KLASA: 400-05/15 -01/02

URBROJ: 2123/02-02-15-

Berek, 17. ožujka 2015.

Načelnik:

Mato Tonković, v.r.