Na temelju članka 28. st.4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (N.N. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04-Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13), te članka 47. Statuta općine Berek (Službeni glasnik br. 01/2013), podnosim

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. st.1. Zakona o komunalnom gospodarstvu na području općine Berek u 2014.godini (u daljnjem tekstu: Program), planiran je iznos od  734.500,00  kuna,  a ostvaren je sa 31.12.2014.godine u iznosu od  530.670,75 kuna.

II.

Ostvareni iznos raspoređen je kako slijedi:

Plan                              Ostvarenje

1. održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje

javnih površina  ……………………………………      50.000,00 kn                       41.541,84

2. održavanje javnih površina, …. ……………………….170.000,00 kn                     137.075,63

3. održavanje nerazvrstanih cesta ……………………….. 275.000,00 kn                    189.134,35

nogostupa i parkirališta……………………………….     60.000,00 kn                      59.325,16

4. održavanje groblja …………………………………….   49.500,00 kn                       19.428,17

5. javna rasvjeta …………………………………………. 130.000,00 kn                       84.165,60

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ukupno :…… ………………………………………… ….734.500,00 kn                     530.670,75

1. Održavanje čistoće javnih površina – konto 3234- mt 31

Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

Plan                        Ostvarenje

- odvoz staklene ambalaže (Unija nova)……………..5.000,00                      4.875,00

- odvoz komunalnog otpada s javnih

površina i domova…………………………………15.000,00                     14.161,68

-     odvoz komunalnog otpada s groblja   ……………..15.000,00                     12.000,00

-     ekološka renta – odlagalište Velika Mlinska………15.000,00                     10.505,16

Ukupno planirano održavanje čistoće javnih površina:  50.000,00                     41.541,84

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- odvoz i zbrinjavanje otpada s javnih površina vrši se permanentno tijekom cijele godine na deponij Velika Mlinska, Općina Velika Trnovitica (dnevno, tjedno i mjesečno).

Obavljanja poslova odvoza komunalnog, neopasnog otpada povjereno je Komunalac-u iz Garešnice, a odvoz i deponiranje staklene , pet ambalaže i papira obavlja Unija-nova iz Zagreb i Sirovina iz Bjelovar, temeljem potpisanih Ugovora.

3. Održavanje javnih površina – mt 60, 70, 71 i 74

Podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza i zona, parkova, dječjih i ostalih igrališta, raskrižja s raspelom, autobusnih stajališta, otvorenih kanala, prilaza i prostora oko mjesnih domova, prostor Garić grada, spomen obilježja u Podgariću, Krivaji, Gornjoj Garešnici i sl., a vrši se prema ukazanoj potrebi (dnevno, tjedno i mjesečno), na području cijele Općine.

Plan                                    Ostvarenje

1. održavanje javnih površina oko domova ……………

Nasipavanje šodera oko doma Krivaja ………………  3.000,00 kn                              2.450,00

Malčiranje i iskop šahte oko doma Šimljana…..…….12.000,00 kn                             10.437,50

Čišćenje i ravnanje oko doma..………………………  2.000,00  kn                              1.937,50

Čišćenje okoliša oko doma Šimljanica………………. 32.000,00 kn                           30.497,63

- rad bagera cat 323, kombinirke cat434

- odvoz šute i otpadnog materijala MAN 35-372

Iskop mosta i polaganje cijevi (bager cat 323)

Iskop prilaza – parkirališta (navoz kamena i valjanje 80-120, 326 m3, kamen 0-30 32m3

Betoniranje, ugradnja arm.mreže uf420

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

49.000,00		                45.322,63

2. Održavanje javnih površina – zvonika                     Plan                                            Ostvarenje

Zvonik Šimljana –ugradnja postolja cijevi…….. 4.000,00 kn                                         3.634,81

cijevi, lim i željezo

Popravak raspela u Ruškovcu.………………..   2.000,00 kn                                         1.479,00

Nasipavanje oko raspela

Ugradnja cijevi za postolje raspela

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.000,00                                            5.113,81

Plan                                             Ostvarenje

3. održavanje parkova – Park Berek (servis parka)..…20.000,00                                      18.193,75

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.000,00                                     18.193,75

Plan                                           Ostvarenje

4.    Usluge tek.i invest.održ. kosilica, mot.pile………   13.000,00                                      2.248,16

5.    Usluge tek.i invest.održ. fiat fiorino……………… 12.000,00                                    11.327,98

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.000,00                                   13.576,14

Plan        Ostvarenje

6. izrada zida uz dom Krivaja (kutno željezo, armatura, cement, žica)…. 5.000,00           3.646,31

7. vapna za održavanje igrališta u Bereku (obilježavanje)………………. 1.000,00             249,50

8. armaturne mreže za postolje raspela u Ruškovcu…………………….. 1.500,00           1.346,00

9. nabava boje za raspelo u Ruškovcu……………………………………   500,00              133,00

nabava cvijeća za raspelo u Ruškovcu……………………………………1.500,00           1.270,00

10. sredstvo za korov ……………………………………………………..   500,00            229,93

11. mater.za održavanje kosilica, motorke i sl.:

(flax,ulje,čahure,filteri,lanci,križ kardana,glava,osigurač,svjećice i sl.)...10.000,00           7.364,97

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno materijal za održavanje javnih površina:                                 20.000,00             14.239,71

Plan               Ostvarenje

12. nabava goriva za kosilice i komunalno vozilo (3223)……….. … 25.000,00           16.712,77

13. izdaci za registraciju komunalnog vozila (3239)..…………………2.000,00            1.835,10

14. premije osiguranja – fiat fiorino (3292)..………………………..…3.000,00            2.778,32

15. nabava strojeva, uređaja i opreme za održavanje javnih površina (4227)

(zvonik Šimljana – konstrukcija)    …………………………………………….…………………………….20.000,00          19.303,40

Ukupno planirano – održavanje javnih površina…………………   170.000,00

Ukupno ostvareno – javne površine:………………………………   137.075,63

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

1. održavanje javnih zelenih površina: redovno proljetno uređivanje i orezivanje niskog raslinja, permanentno košenje trava kada ista naraste do 10 cm, skupljanje i odvoz na deponij, uređenje niskog raslinja i šišanje živica tijekom godine prema ukazanoj potrebi, sadnja cvijeća i drugih biljaka, te održavanje i nabava inventara na javnim zelenim površinama;

2. održavanje pješačkih staza i putove tijekom godine prema ukazanoj potrebi, popravci staza, nasipavanje pijeska i sl.;

3. održavanje parkova: orezivanje stabala visokog i niskog raslinja, krčenje žbunja, skupljanje i slaganje grana te prema potrebi odvoz istih, košenje trave, skupljanje otpada i odvoz, uređenje šetnica, održavanje fontane (čišćenje od kamenca i mahovine), održavanje inventara – sve kontinuirano od proljeća do jeseni u skladu s planiranim financijskim sredstvima;

4. održavanje dječjih, nogometnih i ostalih igrališta i okoliša nogometnih igrališta: redovno održavanje dječjih igrališta, popravak inventara, permanentno košenje trave terena nogometnih igrališta te 4-5 puta godišnje terena - javne površine okolo igrališta, utovar otpada i odvoz na deponij, održavanje i popravak ograda, popravak terena nogometnog igrališta u Bereku i sl.;

5. održavanje javnih prometnih površina: održavanje prometnih znakova, sitniji popravci rubnjaka te orezivanje i odvoz grana visokog i niskog raslinja koje smetaju za normalno odvijanje prometa;

6. održavanje spomen obilježja: pet puta godišnje čišćenje spomen obilježja i okoliša, orezivanje živica, skupljanje otpada, utovar i odvoz na deponij;

7. održavanje nasada visokog raslinja: proljetno orezivanje stabala (naročito drvoreda prilaz groblju i naseljima) te samostojeća stabla prema potrebi, rušenje dotrajalih stabala i sadnja novih, godišnje orezivanje grana stabala koje imaju suhe grane i predstavljaju opasnost za prolaznike, kao i stabla koja smetaju stambenim i ostalim objektima, čišćenje, utovar grana i odvoz na deponij;

8. održavanje otvorenih odvodnih kanala: strojno i ručno čišćenje kanala, vađenje i odvoz mulja, orezivanje i uklanjanje nepotrebnog raslinja i sl., sve prema ukazanoj potrebi;

9. održavanje ostalih javnih površina: vrši se na području cijele Općine prema ukazanoj potrebi, planirani utrošak 125 radnih sati;

4. Održavanje nerazvrstanih cesta – mt 37

Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se održavanje  svih cesta iz Registra nerazvrstanih cesta Općine Berek, nogostupa u naselju Berek i parkirališta u vlasništvu Općine Berek ( kod mrtvačnice, igrališta i mjesnih domova).

Prema registru nerazvrstanih cesta Općina Berek upravlja s 72.303 m  nerazvrstanih cesta, od čega su:

asfalt-betonskim kolnikom 7.550 m

kamen                               15.176 m

zemljani                            49.577 m

Godišnji standard održavanja nerazvrstanih cesta obuhvaća:

1. redovno održavanje (nasipavanje, kopanje, zemljani radovi,

odvoz zemlje, tarupiranje….….. ……………………..

2. redovno održavanje - krpanje asfalta …………………

3. betonski i AB radovi (propusti i mostovi)…………….

4. održavanje šumskih prometnica šumoposjednika ……

5. zimska služba – čišćenje snijega ……………………

Materijal za održavanje poljskih putova i nerazvrstanih

cesta (3224)                                                                           Plan                              Ostvarenje

Cijevi, sredstvo za prskanje trave uz bankine……………. 5.000,00                           1.043,35

Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta (3232)

Potok

Put kod babe Soke                                                           Plan                                      Ostvarenje

- saniranje, ravnanje i nasipavanje 10m3 stjenske mase i 16m3 80-120 i

zatrpavanje propusta kod groblja…………… 8.000,00                                         7.156,25

Put od groblja prema Vitanovićvoj klijeti:

- ravnanje i nasipavanje cat 434, buldozer cat D-5 i kombinirka

i 1m3 kamena 0-30…………………………………7.000,00                                       6.575,00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Potok                                                  15.000,00                                      13.731,25

Krivaja

Put prema križu                                                          Plan                                            Ostvarenje

- iskop graba, odvoz zemlje i ravnanje puta

Rad stroja cat434 i man…………………………..  3.000,00                                          1.875,00

- iskop grabe i odvoz zemlje cat434 i maurus..……  3.000,00                                             500,00

( put od doma prema polju )

………………………………………………………………………………………………………

Ukupno ceste Krivaja                                              6.000,00                                         2.425,00

Kostanjevac                                                             Plan                                             Ostvarenje

Put Gradina – Mlinska (kroz selo)

- tarupiranje uz cestu cat323……………………..  9.000,00                                           8.750,00

- nasipavanje ceste Gradina-Mlinska

kamen 0-60-30m3………………………………. 6.000,00                                           6.000,00

……………………………………………………………………………………………………….

Ukupno ceste Kostanjevac                                      15.000,00                                         14.750,00

Berek                                                                         Plan                                            Ostvarenje

Put prema sv.Iliji i vinogradima

- tarupiranje od Vugrića prema sv.Iliji i nasipavanje

Rad stroja cat323, kamen 0-30 10m3…………….6.000,00                                          5.112,50

Put prema Kalniku

- tarupiranje cat 323………………………………..5.000,00                                         1.875,00

Put Majde - Prekrivajica( iza Konjevića prema vinogradima)

- tarupiranje cat 323…………………………. 6.000,00                                         5.000,00

Most Berek

- izmjena trupaca …………………………………   6.000,00                                        5.095,45

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste  Berek:                                             23.000,00                                    17.082,95

Ruškovac                                                                Plan                                                  Ostvarenje

Put Drum (put Gornja Plošcica)

- skidanje bankina, nasipavanje i ravnanje

(cat 434, man, kamen 0-30 22m3)………………10.000,00                                              6.275,00

- skidanje bankina, vađenje blata i navoz kamena

Cat 434, kamen 0-30 38 m2, 60-120 22m3……..20.000,00                                           15.500,00

Put prema Jambrušiću

-iskop graba, ravnanje, nasipavanje, odvoz panjeva

(cat 434, cat D-5, man,

kamen80-120 17m3,0-60 17m3 )……………. 15.000,00                                               11.437,50

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Ruškovac:                                 45.000,00                                               33.212,50

Gornja Garešnica                                                Plan                                                    Ostvarenje

Put Ledine

- tarupiranje 13621 m2…………………….10.000,00                                                 5.750,00

Put Gudić

- iskop kanala i odvoz zemlje 4.500 m2……10.000,00                                               2.875,00

Put Gudića prema poljima izlazi u

Šimljanik i put Malarića brijeg

- iskop zemlje na klizištu

10m dužine x 2 m širine (odron)……………….20.000,00                                           14.375,00

Put prema Šikiću

- kopanje kanala uz cestu – 30 m dužine

…………………………………………………2.000,00                                                  575,00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno Gornja Garešnica:                                     42.000,00                                           23.575,00

Begovača                                                                  Plan                                                Ostvarenje

Put prema groblju

- tarupiranje cat 323……………………………..8.000,00                                        1.875,00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Begovača:                                              8.000,00                                          1.875,00

Podgarić                                                               Plan                                               Ostvarenje

Put prema Garić gradu i Jelengradu

- tarupiranje livada

- kopanje, čišćenje propusta, odvoz zemlje

(odvodni kanal 2.000 m)

………………………………………………   12.000,00                                            11.212,50

Put prema groblju u Podgariću i spomeniku

- čišćenje, ravnanje i nasipavanje (kamen 0-60 -25m3, dužina 2000 m

- tarupiranje bankina

- čišćenje živice, ravnanje bankina i čupanje panjeva

- odvoz otpada (živica i dr.)

……………………………………………………………………….15.000,00         10.456,00

Cesta kroz vikend naselje – saniranje

- iskop graba – 3000 m

- odvoz zemlje traktorom i prikolicom

- čišćenje blata s ceste i nasipavanje kamenom 0-60 – 30 m3

……………………………………………………………………   15.000,00            14.550,00

Put prema partizanskoj bolnici  (pored igrališta)

- nasipavanje kamenom 0-60 35 m3 i ravnanje rovokopačem

………………………………………………………………….      10.000,00              6.687,50

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Podgarić:                                                                    52.000,00             42.905,00

Novo Selo                                                                                                Plan                  Ostvarenje

Partizanska cesta (šumska pruga)

- kopanje kanala i odvoz zemlje……………..                             10.000,00              5.750,00

Put Oršlag (ravnanje puta buldozerom)………………..                        6.000,00              5.175,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Novo Selo:                                                                       16.000,00            10.925,00

Oštri Zid                                                                                                Plan                   Ostvarenje

Put iza Milana Puža prema njivama (put za Begovača i Kostanjevac)

- saniranje cijevnog propusta ICB strojem

- nasipavanje kamena 0-60, 5 m3

……………………………………………………………………  3.000,00                  1.900,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno ceste Oštri Zid:                                                                       3.000,00                  1.900,00

Zimska služba………………………………………….                    40.000,00                22.281,25

Servis opreme za održavanje (ralica za snijeg)…………                     5.000,00                 2.957,75

Ukupno planirano održavanje ner.cesta,

Poljskih putova i mostova……………………………                270.000,00               188.091,00

Održavanje parkirališta i nogostupa mt 71 – (3232)

Plan                     Ostvarenje

- priprema podloge za asfaltiranje parkirališta ispred

doma Krivaja……..…………………………………..                 30.000,00                   29.005,16

- asfaltiranje parkirališta ispred doma Krivaja…………                30.000,00                   30.325,00

Ukupno parkiralište Krivaja:                                                        60.000,00                 59.325,16

5. Održavanje groblja – mt 41

Održavanje groblja podrazumijeva redovno održavanje groblja u naseljima općine Berek: Berek, Potok, Ruškovac, Šimljanica, Begovača, Kostanjevac, Krivaja, Šimljana, Oštri Zid, Podgarić, Gornja Garešnica i Šimljanik –

Ukupno planirano………………….…………..................49.500,00

Plan                                  Ostvarenje

1. prskanje staza sredstvom za uništavanje korova …………1.000,00                                     53,55

2. razni materijal za održavanje groblja

(boja, žica, cement, vapno, pijesak…)……………………   7.500,00

3. šišanje tuja - živice i zaštita    ……………………………. 9.000,00                               6.025,00

4. orezivanje i uređenje niskog raslinja………………………1.000,00

5. orezivanje stabala visokog raslinja………………………   2.500,00

6. ručno-strojno čišćenje snijega na stazama

i ulazima…………………………………………………   2.000,00

7. ostali radovi na uređenju groblja ………………………… 3.500,00

8. Uređenje ograde i ulaza na groblje………………………   2.000,00

9. komunalne usluge (odvoz smeća i voda)…………………20.000,00                             13.349,62

10. energija……………………………………………..         1.000,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno održavanje groblja:                                                  49.500,00                           19.428,17

6. Javna rasvjeta –mt 38

Javna rasvjeta ukupno planirano ………………………130.000,00

obuhvaća:

Plan                              Ostvarenje

1. utrošena električna energija javne rasvjete ……………50.000,00 kn                     39.365,08

2. javna rasvjeta – mrežarina   ………………………….  30.000,00 kn                     25.415,52

2. održavanje javne rasvjete ……………………………   50.000,00 kn                     19.385,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno održavanje javna rasvjeta:                               130.000,00                         84.165,60

Za ostvarivanje programa iz prethodnog stavka utvrđuju se sljedeći normativi:

- utrošene električna energija planira se sa 300.000 kWh godišnje,

- izmjena neispravnih žarulja i ostalih dijelova JR vrši se pet puta godišnje,

- zamjena 5 kom dotrajalih rasvjetnih tijela vrši se prema potrebi i pretežno se odnosi na stare armature 125 i 150 W,

- blagdanska rasvjeta u središtu Bereka, središtu ostalih mjesta i kod svih mjesnih crkava postavlja se 6. prosinca, a demontira 15. siječnja.

III.

IZVORI FINANCIRANJA PROGRAMA

Članak 10.

Sredstva za realizaciju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini osiguravaju se iz sljedećih izvora:

1. komunalna naknada ……………………………..100.000,00 kn                         115.711,79

2. grobna naknada …………………………………   30.000,00 kn                          30.516,00

3. šumski doprinos ……………………………….   140.000,00 kn                        141.951,57

4. poljoprivredno zemljište………………………..  140.000,00 kn                          70.000,00

5. pomoći za podrč.drž.skrbi……….......……… … 324.500,00 kn                         172.491,39

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukupno:                                                                     734.500,00 kn                         530.670,75

IV.

Ovo Izvješće Programa javnih potreba u športu općine Berek sastavni je dio Godišnjeg obračuna proračuna Općine Berek za 2014. godinu.

Načelnik:

Mato Tonković

KLASA: 400-05/15-01/02

URBROJ: 2123/02-02-15-

Berek, 17. ožujka 2015.