REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEREK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/22-01/12

URBROJ: 2103-06-02-23-2

Berek, 21. veljače 2023.

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18 , 110/18 i 32/20)  i članka 47. Statuta Općine Berek („Službene glasnik Općine Berek“, broj 01/21), načelnik Općine Berek podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture  za 2022.

Članak 1.

U programu gradnje  objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2022. godinu (Službeni glasnik br. 08/21 i 04/22) planirano izvođenje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i to:  Izgradnja /modernizacija /rekonstrukcija lokalnih cesta .

Članak 2.

U nastavku se daje financijski prikaz  izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Program  izvršenja  gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture izvršen je  kako slijedi:

- Nerazvrstane ceste:

| Red. broj | Komunalna infrastruktura | Planirano u kn | Ostvareno u kn | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Modernizacija nerazvrstane ceste Podgarić – faza 2 | 580.000,00 | 477.165,58 | 82,27 |

Izvori financiranja :

- 435  Šumski doprinos  357.165,58 kn

- 527 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna 120.000,00 kn

Članak 3.

Ovo Izvješće  objavit će se u Službenom glasniku Općine Berek.

OPĆINSKI  NAČELNIK:

Mato Tonković