REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BEREK

OPĆINSKI NAČELNIK

KLASA: 400-08/22-01/07

URBROJ: 2103-06-02-23-2

Berek, 21. veljače 2023.

Na temelju članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20 ) i članka 47. Statuta Općine Berek („Službeni glasnik Općine Berek“ broj 01/21),   načelnik Općine Berek  podnosi

IZVJEŠĆE

o izvršenju  programa održavanja komunalne

infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

- UVOD

Općinsko vijeće Općine Berek Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu   usvojilo je 21.12.2022. godine i objavilo u Službenom glasniku br. 08/21., a I. izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture usvojene su 11.12.2022. godine i objavljene su u Službenom glasniku br. 04/22.

Programom je utvrđeno održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Berek za 2022. godinu, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje i uređivanje javnih zelenih površina, održavanje javne rasvjete, održavanje o odvodnje građevina javne  odvodnje oborinskih voda ,  održavanje groblja i mrtvačnice.

U nastavku se daje financijski prikaz  izvršenje Programa komunalne infrastrukture za 2022. godinu.

- IZVRŠENJE PROGRAMA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture izvršen je  kako slijedi:

| Opis poslova | Plan | Izvršenje | Izvor prihoda | Indeks % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje nerazvrstanih cesta | 490.000,00 | 402.315,41 | 435- sredstva šumskog doprinosa | 82,31 |
| 2. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina | 124.000,00 | 78.585,79 | 435- sredstva šumskog doprinosa 11- opći prihodi i primici | 63,38 |
| 3. Rashodi za uređaje i javnu rasvjetu | 230.000,00 | 130.318,36 | 435- sredstva šumskog doprinosa 433- komunalna naknada | 56,92 |
| 4. Održavanje groblja | 85.000,00 | 77.120,81 | 11- opći prihodi i primici | 90,73 |
| Ukupno: | 929.000,00 | 688.940,37 |  | 74,16 |

- OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Članak 3.

- Održavanje nerazvrstanih cesta obuhvaća  slijedeće radove:

| Održavanje cesta, kanala i dr. | Vrsta radova | Iznos radova u kn |
| --- | --- | --- |
| Popravak udarnih jama na nerazvrstanim cestama na području Općine Berek | Obrada udarnih jama, dobava i ugradnja asfaltne mješavine (7,48 tona ) | 13.531,33 |
| Košnja trave na nerazvrstanim cestama na području Općine Berek | Obostrana košnja bankina traktorskim malčerom -12.346 m2 | 123.946,00 |
| Popravak ceste „Šenijin sokak“ G.Garešnica | Dobava i ugradnja kamena 0-60 – 20m3 | 5.400,00 |
| Popravak nerz.cesta Berek, Potok i Ruškovac zbog olujnog nevremena | Rad kombinirke 12 sati Rad kamiona 5 sati | 6.550,00 |
| Popravak nerz.ceste „partizanska cesta“ | Dobava i ugradnja kamena 0-60 – 50m2 | 13.000,00 |
| Popravak ceste „Put velike livade -Kalčevica“ | Dobava i ugradnja kamena 0-60 – 20m3 Rad kombinirke 16 sati Rad kamiona 16 sati | 16.800,00 |
| Održavanje javne površine oko doma Berek | Asfaltiranje | 213.338,08 |
| Zimska služba | Posipavanje sipinom , čišćenje leda | 9.750,00 |
| UKUPNO |  | 402.315,41 |

Članak 4.

2. Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina obuhvaća :

2.1.   Nabava goriva za kosilice i komunalno vozilo -  12.515,67 kn

2.2.   Materijal za održavanje javnih površina – 1.803,50  kn

2.3.   Održavanje javnih površina košnjom – 35.700,00 kn

2.4.  Održavanje parkova i igrališta  – 24.884,38 kn

(redovni servis parka, montaža blagdanske rasvjete, radovi na fontani)

2.5.  Usluge tek.i invest.održ. kosilica, mot.pile.  i dr. – 1.734,50  kn

2.6.  Usluge održavanja komunalnog vozila – 1.930,00  kn

2.7.  Izdaci za odjavu  komunalnog vozila – 17,94 kn

Članak 5.

3. Održavanje javne rasvjete obuhvaća :

3.1. Javna rasvjeta – potrošnja električne energije –  111.477,73 kn

3.2.   Usluge  tekućeg i investicijskog održavanja – 19.440,63 kn

Članak 6.

4. Održavanje groblja i mrtvačnica obuhvaća:

4.1.   Odvoz smeća sa groblja – 77.120,81 kn

Članak 7.

Ovo Izvješće  objaviti će se u Službenom glasniku  Općine Berek.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Mato Tonković